重庆园博园泄洪道整治工程

比选文件

一、业主单位：重庆市园博园管理处

二、项目名称：重庆园博园泄洪道整治工程

三、项目地点：重庆园博园钓鱼基地

四、建筑规模：

1、改建临水条石护坡，采用60cm*30cm錾面条石砌筑30cm宽加固湖壁，基础埋深不得低于50cm，砌筑完成后入口部分完成面高于常水位线10cm，原地貌较高部分完成面高于常水位20cm，总长约96m。条石砌筑30cm宽护坡，砌筑完成后完成面低于常水位线10cm，总长约38m。条石砌筑30cm宽护坡，面层铺设60cm宽青石板，长约45m。錾面条石砌筑60cm宽护坡，长度约10m。

2、透水砖铺设宽60cm人行道，总长约96m。透水砖铺设1.2m宽人行道约60m。透水砖铺设80cm宽，总长约62m。

3、改建1m*1.2m青石板钓位、拆除石凳铺装地面、花岗石铺装、梯步修整。

五、承包方式：承包方包工包料，以工程量清单计价方式核算。

六、质量要求：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，达到一次性验收合格标准。

七、工期要求：施工总工期30个日历天。

八、最高限价：157611.68元

九、资金来源：财政投入

十、资格要求：

1、具备国家建设行政主管部门颁发的市政工程或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有独立法人资格，营业执照、安全生产许可证、开户银行证明、法人代表授权委托书等。

4、拟派驻本工程的项目负责人1名，须具备土建施工员/市政施工员或土建工程师/市政工程师及以上证件（并持证上岗），原件备查。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、从2016年11月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录，如行贿行为、招投标中有围标、串标行为等。

7、本次招标不接受联合体投标。

8、法律、行政法规规定的其他条件。

十一、报价方式：

1.1参与投标的施工单位需按比选文件及市场行情自主报价，其应包括施工设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及工艺范围内所有内容费用。

1.2报价形式：投标人应按相关要求和附件二“工程量清单”的要求填写相应清单表格。比选单位的报价应是工程量清单中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以比选单位在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

1.3比选单位应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。比选单位没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。比选单位在工程量清单中多报或者少报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。

1.4比选单位报价应充分考虑施工内容及施工工序所带来的价格差异并同时考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标后不作调整，报价文件必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

十二、比选文件组成：由营业执照、开户银行证明、安全生产许可证、法人代表授权委托书、资质证书、报价书等组成并装入一个投标文件袋，正本、副本各一份

十三、时间安排：

1、查看现场：自行安排、有疑问自行联系招标人。

2、开标时间及地点：2020 年 11 月 25 日 10:00，园博园管理处主展馆一楼一会议室。

十四、投标保证金：

十五、评标方式：

1、报价及评标方式：在满足相关质量要求的情况下，经评审合理最低价确定中标单位。

2、有下列情况之一者，为无效标

2.1投标总价超过最高限价的；

2.2投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

2.3投标文件未按比选文件要求予以密封的；

2.4投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2.5投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

2.7未响应招标文件的实质性要求和条件的。

2.8参与比选的合格单位不足3家本次招标流标。

十六、履约担保

1.担保形式：现金。

2.担保金额：履约担保金额为中标价的10%。

3.担保时间：中标人应在中标公示期结束后3日内向招标人一次性递交，若中标人未按时递交，招标人有权取消其中标资格，招标人有权依法另行确定中标单位。

4.退还期限及方式：履约保证金在工程竣工验收合格后，招标人一次性无息退还给承包人。

十七、结算方式：

1.结算公式：结算总价＝∑各项工程量清单中标综合单价×各项实际工程量+工程变更或新增项目工程量×经审定的项目综合单价-本项目的违约处理金。

十七、、工程款拨付（结算）：该工程由乙方先垫资修建；工程竣工，经甲、乙双方验收合格后，乙方向甲方提供正规发票，甲方向乙方支付80%的工程款，工程结算经审核后支付至工程款的95%，留5%作为工程质保金。待缺陷责任期满2年后30个工作日内无息支付剩余工程质量保修金。

十八、质保期：质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，本工程质保期2年。

十九、本比选邀请书未尽事宜给联系人联系。

联系人:刘老师：13983380290

附件：一、工程量清单及最高限价

二、委托书

三、报价书

重庆市园博园管理处

2020年11月20日

附件一：工程量清单及最高限价表

附件二

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	 （姓名）（联系电话：          ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

附件三：报价书

报价书